Утвержден

Главой Александровского сельского поселения

Усть-Лабинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Извеков

«30 » декабря 2013г

**план**

**мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района**

**на 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Исполнитель  | Отметка о выполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района безаварийного пропуска паводковых вод | февраль2014г | Председатель КЧС и ПБ  |  |
| 2. | Определение объектов абсолютного значения уровня воды, при котором объект подвергается подтоплению, разрушению паводковыми водами | март2014г | Руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, расположенных в зоне подтопления |  |
| 3.  | Проверка состояния гидротехнического сооружения у, принятие мер к укреплению обнаруженных повреждений  |  Март 2014г | Председатель КЧС и ПБ  |  |
| 4. | Организация дежурства на время пропуска паводковых вод | по графику | Арендаторы водных объектов |  |
| 5. | Организация круглосуточной охраны имущества жильцов, переселяемых на время паводка | В период паводка | ОВД Усть-Лабинского района |  |
| 6. | Организация в период паводка стабильной работы скорой медицинской помощи | В период паводка | Главный врач Александровской амбулатории |  |

Специалист 2 категории

общего отдела администрации

Александровского сельского

поселения Усть-Лабинского района Е.В. Слесаренко